Отчет за 2020 год

по программе энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в г.Казани на 2020-2024 годы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г.Казани на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 08.04.2020 №1041, была разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Целью Программы является формирование эффективной системы потребления энергоресурсов, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Казани.

Реализация Программы предполагает снижение потребления энергетических ресурсов и воды, переход на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов при полном удовлетворении потребностей в их количестве и качестве. В 2020 году удельное потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составило:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый | Прогноз | Факт | Прогноз |
| Электрическая энергия | КВт/ч на 1 человека населения | 111,7 | 105,5 | 101,9 | 105,0 |
| Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м площади | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,16 |
| Холодная вода | Куб.м на 1 человека населения | 1,47 | 1,45 | 1,15 | 1,44 |

Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году произошло снижение удельного потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.

Финансирование Программы предусмотрено в рамках действующих муниципальных отраслевых программ ответственных исполнителей Программы.

Всеми 653 муниципальными учреждениями г.Казани в 2020 году были заполнены в электронном виде и сданы в Минэкономразвития РФ энергетические декларации за 2019 год.

Кроме того, в соответствии с требованием законодательства (Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 №1289) главными распорядителями бюджетных средств для зданий своих подведомственных учреждений был утвержден потенциал целевого уровня снижения потребления энергоресурсов и воды на 3-летний период, начиная с 2021 года, в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития РТ.

Одним из основных мероприятий Программы является заключение энергосервисных контрактов, направленных на модернизацию уличного освещения и проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы.

На сегодня в г.Казани реализуется всего 6 энергосервисных контрактов: 4 на объектах физической культуры, спорта и 2 по модернизации уличного освещения.

В 2020 году было заключено 2 энергосервисных контракта.

В бюджетной сфере был заключен энергосервисный контракт сроком на 5 лет по модернизации внутреннего освещения футбольного легкоатлетического манежа МАУ СОК «Центральный стадион». В рамках контракта в декабре 2020 года было установлено 144 светодиодных осветительных прибора.

В феврале 2020 года Комитетом внешнего благоустройства был заключен энергосервисный контракт с АО «Казэнерго» на выполнение работ по модернизации уличного освещения во дворах и внутриквартальных проездах. Были заменены 8146 светильников. Экономия электрической энергии за период действия контракта составила 2,6 млн.кВт на сумму 17,5 млн.руб.

Кроме того, в 2020 году в рамках республиканских программ по модернизации уличного освещения г.Казани было установлено 13047 новых светодиодных светильников.

Объем потребления электрической энергии на нужды уличного освещения по итогам 2020 года снизился на 9,7% к аналогичному периоду прошлого года.

На сегодня уличная сеть в городе Казани насчитывает 91,6 тыс. светоточек, из них 35,8% составляют светодиодные светильники.

В рамках реализации республиканской программы «Развитие рынка газомоторного топлива на 2013-2023 годы» в 2020 году муниципальными предприятиями приобретено 73 автобуса, работающих на газомоторном топливе. Доля данных автобусов сегодня составляет 23% от общего парка автобусов.

Также 31 автомобиль, находящийся на балансе Исполнительного комитета г.Казани был переведен на газомоторное топливо, что составляет около 18% от общего числа автотранспортных средств.

В рамках муниципальной программы были проведены мероприятия, пропагандирующие эффективное использование энергетических ресурсов. Для поддержания энергоэффективного образа жизни проводится постоянная разъяснительная работа в СМИ, детских дошкольных и школьных учреждениях, используется активная социальная реклама.

Так в 2020 году ученики 166 школ прослушали лекции по вопросам бережного отношения к энергетическим ресурсам в рамках проводимого с 2016 года Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

В учреждениях молодежной политики: МБУ «Подросток», МБУ «КМЦ им.А.Гайдара» были организованы лекции, конкурс рисунков, круглый стол, оформлены информационные стенды, посвященные бережному отношению к окружающей среде и экономному использованию энергоресурсов, организован сбор макулатуры и батареек для дальнейшей сдачи в переработку.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы

| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019г. | 2020г. |  |  | 2021г. |
|  |  |  |  |  |  | базовый | (план) | (факт) | % выполнения | (план) |
| Формирование эффективной системы потребления энергоресурсов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Казани | 1. Создание благоприятных условий для реализации проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 1. Заключение энергосервисного контракта, направленного на модернизацию уличного освещения. | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани. | 2020 г. | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов). | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 2. Заключение энергосервисных контрактов муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями г.Казани. | Структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани, муниципальные бюджетные и автономные учреждения. | 2020-2024 гг. | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов). | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 |
|  |  | 3.Заполнение энергодеклараций. | Муниципальные учреждения. | 2020-2024 гг. | Доля учреждений, заполнивших энергодекларации, к общему числу учреждений. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 4. Реализация энергосберегающих мероприятий в рамках действующих муниципальных, инвестиционных программ | Структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани, муниципальные бюджетные и автономные учреждения, предприятия | 2020-2024 гг. | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда энер-гоэффективного образа жизни. | 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих эффективное использование энергетических ресурсов (занятия в образовательных учреждениях, культурно-массовые мероприятия). | Структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани. | 2020-2024 гг. | Количество занятий, мероприятий по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов. * количество учреждений образования | 4 | 10 | 14 166* | 140% | 22 |
|  |  | 2. Количество публикаций на официальном портале органов местного самоуправления об эффективном использовании ресурсов. | Комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, Казанский городской общественный центр, структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани | 2020-2024 гг. | Количество публикаций на официальном портале органов местного самоуправления по вопросам эффективного использования ресурсов | 10 | 15 | 23 | 153% | 24 |
|  | 3. Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта за счет приоритетного использования автотранспортными средствами компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива | 1. Приобретение автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе. | Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, муниципальные транспортные предприятия. | 2020-2024 гг. | Количество приобретенных газомоторных автотранспортных средств. | 104 | 142 | 73 | 51% | 40 |
|  |  | 2. Перевод автотранспортных средств бюджетных учреждений на газомоторное топливо | Хозяйственно-транспортное управление | 2020-2024 гг. | Количество автомобильных средств, использующих газомоторное топливо | - | - | 31 | - | - |